火車站周邊地區發展及中區之過去、現在、未來

臺中市政府都市發展局103年9月4日

現存的臺中車站為磚造的後期文藝復興風格之建築物，未來建設臺中新站的同時，將老火車站定位為鐵道文化園區，靜態保存月台、車輛、軌道及車站大廳，並配合20號倉庫，可成為文化藝術活動與展示的場所，將國定古蹟臺中車站納入新站設計配置中，透過商業規劃連接傳統的前後站地區，造就商業與文化兩方面充滿動能的高效率都市中心。

因應鐵路高架化，市府已辦理擬定台中市都市計畫(配合台中都會區鐵路高架捷運化計畫-台中車站地區)細部計畫(第一階段)案於100年3月11日發布實施。臺中車站第二階段都市計畫變更案，議會專案小組103年7月30日決議以原公展方案（大智路直通方式）辦理，9月份將續報內政部審議。

有關火車站周邊規劃構想將透過連接交通與開放空間，打破前後站隔絕關係重新調整車站車行動線系統，創造優質人車分離活動核心；高架橋下方空間應以留設開放空間為主，強化通用環境設計，創造人本交通環境，銜接全市園道系統，塑造永續生態的生活空間機能。將鐵路高架路權範圍外之鐵路用地調整為兼具園道使用性質，透過車道重分配，增加自行車騎乘之空間與舒適度，並銜接既有自行車道系統，徹底改變計畫區內的通勤方式。並以台鐵土地優先投入開發，帶動區域商業活動發展；新增多處廣場，作為整合新站與舊站之開發及作為活絡周邊商業串聯結點。

針對中區再生目前市府以「臺中市臺灣第一省城－適居方城步行空間改善計畫」之規劃設計專案，透過以軟體及硬體雙管齊下，將增添中區的人潮與活力。為了使青年創業家能夠在中區駐足，並同時賦予舊市區閒置建物新的使用，其規劃構想與行動方案之建構，現已爭取編列「青年創意輔導平台」預算，臺中市政府冀望能找回中區屬於自己的獨特魅力，為從既有的老建築與老社區出發，透過社區總體營造之方式，更注入新的機能及使用，持續利用軟體的都市行銷並改善硬體環境，並配合以改善街道巷弄之硬體設施等方式，努力以帶回往日人潮。

鐵路高架化火車站周邊地區發展，結合干城重劃區自民國78年土地重劃後至今，因應鐵路高架之整體發展，市府101年重新調整規劃干城商業區作為火車站前之商業核心，調整商業區土地容許使用項目以賦予計畫區開發彈性，以強化地區發展競爭優勢，干城商業地區通盤檢討於103年4月3日辦理草案公開展覽，刻正進行專案小組審議，預計103年底完成審議作業並依規辦理發布實施。臺中糖廠區段徵收區面積約22.25公頃，於100年11月15日公告實施區段徵收，101年2月14日核定發給原地主抵價地，102年10月15日開工，預計於104年9月完工。配合臺中火車站附近地區更新計畫，本開發區即配合劃設一處2.23公頃之市場用地，作為建國市場遷建用地。建國市場遷建計畫新建工程業於102年3月18日開工，預計整體工程於103年底前完工。

臺中火車站於山海線規劃順利完成後，即是大臺中新發展動能核心區；將結合BRT、山海環線鐵路、公路系統等服務機能，聚集成新成長發展核心，疏通大臺中經貿人流、物流動能，成為真正的臺灣之心，將臺中帶進世界城市經貿舞台中心。